Решения Республиканской трехсторонней комиссии

от 21 ноября 2013 года

I. О направлениях бюджетной политики Республики Марий Эл 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Информацию первого заместителя министра финансов Республики Марий Эл Торощина А.А. о направлениях бюджетной политики Республики Марий Эл на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов принять к сведению.

2. Отметить, что:

доходная часть консолидированного бюджета республики на 2014 год сформирована в объеме 23,7 млрд. рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл – 20,5 млрд. рублей; расходы консолидированного бюджета запланированы в объеме 25,4 млрд. рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл – 22,2 млрд. рублей;

проект республиканского бюджета Республики Марий Эл сбалансирован при предельном дефиците 1,7 млрд. рублей.

2.1. Формирование расходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл на предстоящий период осуществлялось:

в соответствии с приоритетами, определенными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;

впервые в программной классификации на основе утвержденных Правительством Республики Марий Эл в 2012-2013 годах 23 государственных программ.

2.2. В целом проект бюджета республики на 2014 год сохраняет социальную направленность:

расходы отраслей социальной сферы запланированы в объеме 15,4 млрд. рублей, что составляет 61% общего объема расходов консолидированного бюджета республики (25,4 млрд. рублей);

расходы по заработной плате с начислениями составляют 8,8 млрд. рублей, или 34,7% общего объема расходов консолидированного бюджета; фонд оплаты труда по сравнению с 2013 годом, включая средства федерального бюджета, увеличился на 1 007 млн. рублей.

II. О возможности увеличения оплаты труда на 5,5 % работников республиканских казенных, бюджетных и автономных учреждений 
в связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 1490-р

Правительством Республики Марий Эл принято решение об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы республики на 5,5% с 1 января 2014 г.

III. О ходе выполнения распоряжения Правительства 
Республики Марий Эл от 15 апреля 2011 г. № 215-р
«О реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части ликвидации ветхого жилья
в Республике Марий Эл

1. Информацию заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Вареновой Э.В. по данному вопросу принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. За период 2008-2012 годов в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

ликвидировано более 25,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, приобретено и построено 716 квартир, переселено 2 037 человек;

направлено 742,4 млн. рублей в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 537,4 млн. рублей, консолидированного бюджета Республики Марий Эл – 205 млн. рублей.

2.2. В 2013 году в Республике Марий Эл продолжена работа по решению задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда:

распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 25 апреля 2013 г. № 245-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации);

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2013 г. № 143 утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» (далее – программа), в рамках которой необходимо переселить 7 228 человек, проживающих в 443 многоквартирных домах площадью, подлежащей расселению, 106,6 тыс. кв. м;

общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 3 434,1 млн. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 575 млн. рублей, консолидированного бюджета Республики Марий Эл – 1 859,1 млн. рублей;

в настоящее время поступившие в республику средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 556,2 млн. рублей и средства республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в сумме 97,6 млн. рублей направлены на счета муниципальных образований, участвующих в реализации программы в 2013 году;

на 19 ноября 2013 г. построены и введены в эксплуатацию 
4 многоквартирных дома, заключено 55 договоров социального найма, переселено 176 человек.

2.3. В настоящее время указанная выше программа корректируется с учетом продления срока ее завершения до сентября 2017 г.

Решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 6 августа 2013 г. № 437 утвержден расчет прогнозного увеличения лимитов финансовой поддержки для Республики Марий Эл на 2016 год – 128,8 млн. рублей, 2017 год – 128,8 млн. рублей.

3. Предложить Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл продолжить работу по выполнению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и контролю за целевым использованием финансовых средств, предназначенных на данные цели.

4. Рекомендовать администрациям городского округа «Город Волжск», Волжского муниципального района и Сернурского муниципального района завершить мероприятия по проведению конкурсных процедур и заключению муниципальных контрактов на строительство или приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявкам 2013 года в срок до 15 декабря 2013 г.

5. Предложить органам местного самоуправления – исполнителям мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» принять меры по завершению мероприятий программы по заявкам 2013 года в срок до 1 июля 2014 г.

IV. О плане работы Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
на I полугодие 2014 г.

Утвердить прилагаемый план работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на I полугодие 2014 г.

| Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, координатор стороны Комиссии, представляющей Правительство Республики Марий Эл | В.В.Шишкин |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| --- | --- |
|  | (протокол от 21 ноября 2013 г. № 4) |

П Л А Н

работы Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
на I полугодие 2014 г.

I квартал

1. О порядке установления предельных минимальных и максимальных уровней тарифов и социальной нормы потребления электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в 2014 году.

2. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Республике Марий Эл.

3. Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул и финансировании расходов на эти цели.

II квартал

1. О результатах выполнения статьи 13 Закона Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения и применения при боров учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в республике.

2. О возможности распространения на работников бюджетной сферы действия п. 3.3. Соглашения между Правительством Республики Марий Эл, Объединением организаций профсоюзов Республики Марий Эл и республиканским объединением работодателей на 2013-2015 годы.

3. О соблюдении порядка трудоустройства граждан, приглашаемых работодателями из других стран, повышении конкурентоспособности на рынке труда отечественных безработных и обеспечении их прав на защиту от безработицы.

4. О плане работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на II полугодие 2014 г.

Постоянно

Контроль протокольных решений Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Рассмотрение проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл в сфере труда, программ социально-экономического развития согласно пункту 7.3 действующего Соглашения.

_______________